鄂尔多斯市人民政府办公室关于

认真做好土地整治及高标准农田项目

摸排整改有关工作的通知

各旗区人民政府，市直各有关部门：

按照国务院工作安排，计划于2022年下半年启动第九次大督查，各地土地整治及高标准农田项目建设情况为重点督查内容之一。按照督查要求，当前全市土地整治及高标准农田项目建设工作还不同程度存在整治不到位、进度不达标等问题，请各旗区务必高度重视，严格按照《全区高标准农田建设项目问题排查整改工作方案》和全市高标准农田建设项目问题排查整改专项推进会的工作部署要求，强化措施、压缩时限，加快推进各项工作取得应有成效。

一、切实加快问题整改

要全面加快土地整治及高标准农田项目整改工作进度，针对每项任务定责任、定措施、定时限，并实行清单化管理、台账式调度，确保按时保障完成整改任务。具体项目如下。

| 旗区 | 序号 | 具体项目 | 存在的主要问题 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 达拉特旗 | 1 | 达拉特旗王爱召镇南红桥等3个村基本农田土地整理项目 | 喷灌设备安装不到位 | 2022年5月20日 |
|  | 2 | 2011年内蒙古农村土地整治重大工程白泥井等2个镇子项目 | 旗财政拖欠资金，竣工财务决算审计未完成，农田防护林有损毁。 | 2022年5月20日 |
|  | 3 | 2011年内蒙古农村土地整治重大工程王爱召等2个镇子项目 | 配套喷灌不到位，旗财政拖欠资金，竣工财务决算审计未完成、农田防护林有损毁。 | 2022年5月20日 |
|  | 4 | 2011年内蒙古农村土地整治重大工程树林召等2个镇子项目 | 旗财政拖欠资金，竣工财务决算审计未完成，农田防护林有损毁。 | 2022年5月20日 |
|  | 5 | 2011年内蒙古农村土地整治重大工程展旦召等3个苏木镇子项目 | 配套喷灌不到位，旗财政拖欠资金，竣工财务决算审计未完成，农田防护林有损毁。 | 2022年5月20日 |
|  | 6 | 2010年内蒙古农村土地整治重大工程王爱召镇等3个村子项目 | 配套喷灌不到位，旗财政拖欠资金，竣工财务决算审计未完成，农田防护林有损毁。 | 2022年5月20日 |
|  | 7 | 2010年内蒙古农村土地整治重大工程昭君镇子项目 | 旗财政拖欠资金，竣工财务决算审计未完成，农田防护林有损毁。 | 2022年5月20日 |
|  | 8 | 2010年内蒙古农村土地整治重大工程展旦召福茂城等2个村子项目 | 配套喷灌不到位，旗财政拖欠资金，竣工财务决算审计未完成，农田防护林有损毁。 | 2022年5月20日 |
|  | 9 | 2010年内蒙古农村土地整治重大工程展旦召井泉等6个村子项目 | 配套喷灌不到位，旗财政拖欠资金，竣工财务决算审计未完成，农田防护林有损毁。 | 2022年5月20日 |
|  | 10 | 昭君镇二沟湾村土地整治项目 | 旗财政拖欠资金，竣工财务决算审计未完成，项目建设标准待提升。 | 2022年5月20日 |
|  | 11 | 白泥井等2个镇基本农田土地整治项目 | 旗财政拖欠资金，竣工财务决算审计未完成，项目建设标准待提升。 | 2022年5月20日 |
|  | 12 | 昭君镇沙壕村基本农田土地整治项目 | 旗财政拖欠资金，竣工财务决算审计未完成，项目建设标准待提升。 | 2022年5月20日 |
|  | 13 | 中和西镇官井等3个村基本农田土地整治项目 | 旗财政拖欠资金，竣工财务决算审计未完成，项目未验收。 | 2022年5月20日 |
|  | 14 | 2018年昭君镇巴音色古楞嘎查高标准基本农田建设项目 | 旗财政拖欠资金，竣工财务决算审计未完成，项目未验收。 | 2022年5月20日 |
|  | 15 | 2018年昭君镇沙壕村等3个村高标准基本农田建设项目 | 旗财政拖欠资金，竣工财务决算审计未完成，项目未验收。 | 2022年5月20日 |
| 伊金霍洛旗 | 16 | 红庆河镇额日克柴达木村等4个村土地整治项目 | 项目区存在撂荒、种植苗木情况，部分管道年久失修。 | 2022年5月20日 |
|  | 17 | 苏布尔嘎查光胜村土地整治项目 | 项目区存在撂荒、种植苗木情况，部分管道年久失修。 | 2022年5月20日 |
|  | 18 | 红庆河镇巴本岱等3个村土地整治项目 | 项目区存在撂荒、种植苗木情况，部分管道年久失修。 | 2022年5月20日 |
|  | 19 | 红庆河镇巴本岱等2个村土地整治项目 | 项目区存在撂荒、种植苗木情况，部分管道年久失修。 | 2022年5月20日 |
| 鄂托克旗 | 20 | 蒙西镇基本农田土地整治项目 | 部分项目区未耕种和非粮化情况 | 2022年5月31日 |
|  | 21 | 木凯淖尔镇基本农田土地整治项目 | 部分项目区未耕种和非粮化情况 | 2022年5月31日 |
|  | 22 | 苏米图苏木查汗敖包等6个嘎查基本农田土地整治项目 | 部分项目区未耕种和非粮化情况 | 2022年5月31日 |
|  | 23 | 乌兰镇德日苏等6个嘎查基本农田整治项目 | 部分项目区未耕种和非粮化情况 | 2022年5月31日 |
|  | 24 | 乌兰镇包日塔拉嘎查土地整治项目 | 部分项目区未耕种和非粮化情况 | 2022年5月31日 |
|  | 25 | 木凯淖尔镇旧庙湾等8个村基本农田土地整治项目 | 部分项目区未耕种和非粮化情况 | 2022年5月31日 |
|  | 26 | 棋盘井镇石勒凯等2个村基本农田土地整治项目 | 部分项目区未耕种和非粮化情况 | 2022年5月31日 |
|  | 27 | 蒙西镇伊克布拉格嘎查基本农田及盐碱地改造土地整治项目 | 部分项目区未耕种和非粮化情况 | 2022年5月31日 |
| 准格尔旗 | 28 | 十二连城乡土地整理项目 | 项目区存在撂荒情况，电力不足，部分机电井、管道年久失修。 | 2022年5月31日 |
| 杭锦旗 | 29 | 内蒙古农村土地整治重点工程吉日嘎朗图等2个镇项目 | 未竣工验收 | 2022年5月31日 |
|  | 30 | 内蒙古农村土地整治重点工程巴拉贡等2个镇项目 | 未竣工验收 | 2022年5月31日 |
|  | 31 | 2018年吉日嘎朗图、独贵塔拉镇高标准农田建设项目 | 未竣工验收 | 2022年5月31日 |

二、认真落实边查边改

各旗区认真做好土地整治及高标准农田建设期间的排查整治工作，形成边排查整治、边改进提升的常态格局。同时，要认真做好“回头看”工作，对已实施的土地整治及高标准农田项目，全面梳理查摆立项审批、工程施工、竣工验收、后期管护和资金使用管理等环节，确保发现问题及时、迅速整改到位。

三、不断提高工作水平

各旗区要坚决把做好国务院大督查迎检工作当作一项重大任务和重要工作来抓，并要以国务院大督查为契机，进一步加强对土地整治及高标准农田建设工作的调查研究和指导规范，努力把土地管理工作抓严抓紧、抓细抓实，确保以高质量工作成效取得督查认可。同时，要建立总结经验、强化措施、推动工作、改进方法的长效机制，以优异工作成绩迎接党的二十大胜利召开。

鄂尔多斯市人民政府办公室

2022年5月16日