鄂发改审批发〔2023〕44号

鄂尔多斯市发展和改革委员会

关于鄂尔多斯应用技术学院办学条件提升项目可行性研究报告的批复

鄂尔多斯应用技术学院：

你单位《关于鄂尔多斯应用技术学院办学条件提升项目可行性研究报告审批的请示》（鄂应院字〔2023〕28号）及有关材料收悉，我委及时组织专家评审，按照《鄂尔多斯应用技术学院办学条件提升项目可行性研究报告专家组复审意见》(鄂宏研〔2023〕29号)现批复如下：

- 一、原则同意所报鄂尔多斯应用技术学院办学条件提升项目可行性研究报告（项目代码：2308-150603-04-01 -214544）。

二、建设单位为鄂尔多斯应用技术学院。

三、建设地点位于鄂尔多斯应用技术学院现有场地内。

四、项目建设内容及规模：新建建筑面积35395.71㎡，场地硬化面积3415.04㎡；绿化面积为27255.73㎡；主要建设综合教学楼2栋，建筑面积22037.36㎡；实验楼1栋建筑面积13358.35㎡；并建设给排水、暖通、电气、消防等公用工程。

五、项目总投资及资金来源：项目总投资为21200万元，资金来源为政府投资。

六、建设年限：本项目建设期为2023年8月—2025年8月。

七、建设过程中要实行项目法人制、招标投标制、工程监理制，在招标过程中要严格执行《中华人民共和国招标投标法》有关规定，确保建设工期和建设质量。

八、项目所附相关文件：《鄂尔多斯市财政局关于鄂尔多斯应用技术学院办学条件提升项目财政可承受能力评估的函》、土地证《鄂国用（2014）第002632号》。

九、请据此进一步落实建设条件，优化建设方案，严格落实绿色、低碳要求。项目单位要严格执行政府投资条例相关规定，不得违规举借债务筹措项目建设资金，待资金落实并按规定取得相关审批后方可开工建设。

鄂尔多斯市发展和改革委员会

2023年9月1日

附件：

建设项目招标方案和不招标情况表

| 序号 | 名称 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全部招标 | 部分招标 | 委托招标 | 自行招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |
| 1 | 勘察 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 2 | 设计 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 3 | 建筑工程 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 4 | 设备工程 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 5 | 监理 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |

抄送：市教育体育局，市自然资源局，市生态环境局，康巴什区发展和改革委员会。

鄂尔多斯市发展和改革委员会             2023年9月1日印发