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鄂尔多斯市人民政府关于印发

支持鄂尔多斯蒙苏经济开发区国家级

零碳园区建设方案的通知
各旗区人民政府，市人民政府各部门，各直属单位，各大企事业单位：

《关于支持鄂尔多斯蒙苏经济开发区国家级零碳园区建设方案》已经市人民政府2026年第22次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真组织实施。

鄂尔多斯市人民政府

2026年8月20日

关于支持鄂尔多斯蒙苏经济开发区

国家级零碳园区建设方案

为深入贯彻落实国家和自治区关于国家级零碳园区建设相关部署要求，推进鄂尔多斯蒙苏经济开发区国家级零碳园区建设工作，根据《国家发展和改革委员会 工业和信息化部 国家能源局关于开展零碳园区建设的通知》（发改环资〔2025〕910号）等要求，结合我市实际，制定本方案。

一、总体思路
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神和习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神，按照自治区党委“1571”工作部署，紧紧围绕国家“双碳”战略目标和零碳园区建设要求，统筹推进“八项任务”，着力构建以新型能源体系为引擎、绿色新型产业为基底、零碳标准认证为支撑的国家级零碳园区，逐步实现电力供应模式亮点示范、园区绿色产业集群发展、零碳园区建设任务成功达标。

二、总体目标

建设占地面积为26平方公里的鄂尔多斯蒙苏经济开发区国家级零碳园区。计划通过三年攻坚，全面建成能源清洁化、产业绿色化、资源循环化、管理智慧化的国家级零碳园区，形成可复制、可推广的零碳园区建设运营模式，为全国高耗能产业园区绿色转型提供鄂尔多斯经验。按照国家级零碳园区建设指标体系要求，要实现以下主要指标：

（一）核心指标

单位能耗碳排放量降至≤0.3吨/吨标准煤。

（二）引导指标

1.清洁能源消费占比≥90%；

2.园区企业产出产品单位能耗达到或优于二级能耗限额标准；

3.工业固体废弃物综合利用率≥80%；

4.余热/余冷/余压综合利用率≥50%；

5.工业用水重复利用率≥80%。

三、重点任务

（一）加快园区用能结构转型
1.启动新能源电源点建设。到2028年零碳园区企业用电量预计达到100亿千瓦时。电源点在已建成40.82万千瓦风光储一体化项目基础上，还需配套新能源规模约260万千瓦，其中风电190万千瓦、光伏70万千瓦（集中式光伏55万千瓦、分布式光伏15万千瓦）。在伊金霍洛旗、鄂托克旗、乌审旗、杭锦旗、达拉特旗等周边旗区摸排锁定可开发新能源电源点，率先推动鄂托克旗风光同场项目开工建设。林草、能源等部门积极推动零碳园区配套风电等新能源项目列入国家级重大项目，就近在伊金霍洛旗境内摸排挖潜风电资源。同时，推动其他电源点匹配园区负荷需求，适时启动建设。

责任单位：市能源局、市林业和草原局、市自然资源局、伊金霍洛旗、鄂托克旗、乌审旗、杭锦旗、达拉特旗
完成时限：2026年12月

2.推进分布式新能源建设。鼓励企业利用厂房屋顶、立面、空地、停车场等闲置空间开发分布式新能源项目自发自用绿电。建设光伏微网作为集中式资源补充，率先推进园区内已建成厂房建设屋顶光伏，进一步提高园区可再生能源就地开发、就近利用比例。
责任单位：伊金霍洛旗、市能源局

完成时限：2026年12月

3.挖潜周边新能源电力。根据用电负荷情况，适时与零碳园区周边新能源项目企业开展洽谈合作，通过收购、置换、绿电交易等方式，将新能源切改至零碳园区弥补园区绿电缺口。协调园区周边光伏、储能等新能源电源点接入零碳园区。

责任单位：市能源局、鄂尔多斯供电公司、伊金霍洛旗

完成时限：2027年6月

4.保障园区投产项目稳定供电。保障当前正在建设的富临时代50万吨正极材料、天普科技50GWh储能电池、镕锂40万吨高端石墨材料等项目供电。有序推动隆基绿能46GW拉晶切片、30GW电池、5GW组件及远景动力10.5GWh储能电池、华景新材60万吨正极材料等存量项目完成50%绿电直供替代。

责任单位：伊金霍洛旗、市能源局、鄂尔多斯供电公司

完成时限：2028年6月

5.建设园区绿电直供电网。根据园区新能源电源点建设进度及园区企业用电需求，建设新能源电源点至园区用户的绿电直供线路通道，保障清晰的绿电物理溯源和高效的绿电输送。在已建成的220kV变电站及电力网架基础上，进一步优化园区内部电网架构，新建一座220kV变电站专用于绿电直供，为绿电输送、溯源、降本提供坚实的电力网架支撑。

责任单位：鄂尔多斯供电公司、伊金霍洛旗

完成时限：2028年6月

6.配置储能调峰设施。围绕园区用电负荷特性和新能源出力特点，进行源荷匹配模拟。在已建成的8万千瓦/32万千瓦电源侧储能基础上，适时建设总容量120万千瓦/480万千瓦时左右的储能系统，以满足园区源荷时段错配调节需求。鼓励重点用电企业根据自身用电特性配置用户侧储能，并推广共享储能模式等多形态储能应用，提升源网荷储协同互动水平。

责任单位：伊金霍洛旗、鄂尔多斯供电公司

完成时限：2028年6月

7.建设新型电力调度系统。搭建集新能源发电预测、负荷智能调控、储能优化调度、电网安全监控于一体的新型电力调度系统。实时调度园区风电、光伏电站、储能设施及企业用电数据，通过AI实现源网荷储协同优化，提高电力系统稳定性与绿电消纳效率，推动园区工业负荷柔性改造，提升负荷灵活调节能力。

责任单位：鄂尔多斯供电公司、伊金霍洛旗

完成时限：2027年6月

8.推动其他能源清洁替代。推动热力、蒸汽、燃气等能源消费的清洁替代。依托周边风光、地热资源，以光热镜场、地源热泵、风电及电极锅炉、储热为核心，建设水源热泵、电蒸汽锅炉、蒸汽发生器、电熔盐锅炉和熔盐蓄热站，一体推进工业蒸汽管道建设和采暖供热管网改造，实现供热和蒸汽的清洁替代。推进天然气掺烧绿氢，推动掺氢比例达到15%，多途径推动园区化石能源替代。

责任单位：伊金霍洛旗、市能源局、市工业和信息化局、鄂尔多斯供电公司
完成时限：2027年12月
（二）大力推进园区节能降碳

1.开展深度能效碳效诊断。针对园区隆基绿能、华景新材等13家重点用能企业全面开展能效、碳效“双诊断”，深入分析生产工艺、设备工况、能源管理等关键环节，精准识别企业用能结构、碳排放构成、节能技术应用等方面短板，系统评估能源利用效率与碳排放强度指标。协助企业制定可落地的节能降碳改造方案，明确技术改造路径、分阶段实施的时序安排以及可量化的预期节能减碳成效。同步建立并动态更新节能降碳改造项目台账。

责任单位：市工业和信息化局、市发展和改革委员会、市生态环境局、伊金霍洛旗

完成时限：2027年6月
2.建立节能降碳考核评价体系。依据国家关于节能降碳相关规定和要求，制定出台节能降碳考核评价制度，指导、鼓励、督促企业搭建能源、碳排放统计计量体系，推行园区碳排放预算分配管理，将能耗总量、能耗强度、碳排放控制成效与园区企业政策扶持、要素供给挂钩，形成双向激励约束机制。

责任单位：市发展和改革委员会、市工业和信息化局、伊金霍洛旗

完成时限：2027年6月

3.强化用能企业管控措施。对年综合能耗1000吨标准煤以上的重点用能企业，结合企业能耗总量、用能结构及节能潜力，科学划分能效等级，推行分类分级、差异化监管模式。对照国家及行业能效标准，聚焦电机、锅炉、变压器等通用耗能设备以及生产重点工序专用设备，定期核查设备运行效率、能耗状况及节能技术应用情况，建立企业设备能效档案。对能效水平不达标、属于国家明令淘汰的高耗能落后设备，依法依规整改；对整改后仍无法满足要求的予以淘汰。

责任单位：市工业和信息化局、伊金霍洛旗

完成时限：2027年6月
4.开展零碳工厂及减污降碳试点创建。按照工业和信息化部等五部委联合印发的《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》（工信部联节〔2026〕13号），以园区内企业基础条件好、减排潜力大、管理规范的优质企业作为试点，编制零碳工厂创建方案，系统推进生产工艺升级、清洁能源替代、资源循环利用等绿色低碳改造，全面压减生产环节碳排放。坚持以点带面、示范引领，逐步将创建覆盖面扩大至园区污水处理厂等基础设施配套项目。

责任单位：市工业和信息化局、市发展和改革委员会、市生态环境局、伊金霍洛旗

完成时限：2027年6月

5.推进园区企业碳管理数字化平台建设。依托园区现有智慧园区能碳管理平台基础，打通企业能源消耗、碳排放、生产流程等多维度数据接口，搭建集数据自动采集、实时监测、智能分析、预测预警于一体的园区级碳管理数字化模块，为企业开展节能降碳改造、制定碳减排策略提供数据支撑与决策依据。推动企业碳管理平台与园区级能碳管理系统实现数据互联互通，构建上下联动的数字化能碳管控网络，全面提升园区碳管理精细化、智能化水平。

责任单位：市工业和信息化局、伊金霍洛旗、市发展和改革委员会
完成时限：2027年12月
（三）调整优化园区产业结构

1.培育零碳新兴产业集群。利用零碳园区优势，重点招引绿电偏好型、出口导向型企业落地，做强新能源装备、硅基新材料两大主导产业集群。依托现有产业链开展延链、补链、强链，推动存量光伏、储能企业实施工艺迭代与节能技改；适度布局钙钛矿电池、智能光伏组件等新型光伏产能，稳步扩产钠离子电池、长时液流储能、固态电池、高压快充系统及配套高能量密度正负极材料。布局绿氢制备、储存、输送、应用配套环节，形成一体化绿氢产业配套。依托绿电直供，降低企业用电成本，提升终端产品绿色低碳属性与国际市场竞争力，稳步壮大外向型绿色产业规模。打造“绿电赋能绿色制造”特色产业示范区，稳步构建特色鲜明、链条完备的“以绿制绿”产业集群。
责任单位：市工业和信息化局、市商务局、市发展和改革委员会、市能源局、伊金霍洛旗

完成时限：2027年12月

2.布局未来产业新赛道。依托国家碳达峰试点城市，统筹推动风光氢储一体化、节能降碳改造、碳交易全链条发展，以零碳场景培育壮大算力、半导体、低空经济、生物合成等未来产业，推动传统产业提质升级、新兴产业集聚壮大、未来产业蓄势突破，持续释放园区零碳发展新动能。发挥零碳赋能优势，持续吸引国际国内头部企业落地零碳产业园。依托风光绿电资源，打造绿色算力，布局工业超算、能源行业大模型，通过人工智能、数字化手段赋能能源、新材料产业转型升级。依托煤化工副产二氧化碳与绿氢资源，搭建生物合成实验平台，进行固碳转化、生物降解材料等工业合成生物研发。

责任单位：市工业和信息化局、市科学技术局、市商务局、市发展和改革委员会、伊金霍洛旗

完成时限：2027年12月

3.建立能碳双控准入及动态退出机制。严格执行新建项目准入评估，依据国家、自治区相关标准要求，对新建项目开展能耗、碳排放总量和强度双控评估，确保新建项目单位产品能耗达到国家先进水平。严格落实产能置换要求，禁止新增限制类、淘汰类落后产能项目入园。建立园区低效产能动态退出机制，对入驻项目建设进度、能耗强度、碳排放强度、亩均效益开展跟踪评估，依法依规推动达不到能效标杆水平、不符合零碳园区定位要求的低效产能项目有序退出，为优质零碳项目腾挪发展空间。

责任单位：市发展和改革委员会、市工业和信息化局、伊金霍洛旗

完成时限：2027年12月
（四）强化园区资源节约集约

1.推动土地资源节约集约高效利用。引导产业项目优先利用存量建设用地、闲置土地。常态化开展园区低效用地摸排整治，健全闲置、低效用地退出盘活机制，通过腾退清收、股权收购、用地功能调整、二次开发等方式盘活存量资源。鼓励存量企业实施厂房加层、厂区技改扩容、立体仓储改造，有效提升地块容积率与建筑密度。

责任单位：伊金霍洛旗、市自然资源局

完成时限：2028年6月

2.系统推进余热回收利用。加大财政资金扶持力度，引导重点用能企业、园区污水处理厂实施余热回收节能技改，实现生产废热充分回收循环利用。督促企业配套能耗在线监测装置，以数字化手段提升余热管控精细化水平。统筹布局余热收集管网、水源热泵、集中供热等公共配套设施。重点推进企业余热回收项目落地，力争全年余热回收量超过130万吉焦，园区余热综合利用率提升至50%以上。
责任单位：伊金霍洛旗、市工业和信息化局
完成时限：2027年4月

3.开展工业用水循环利用与节水改造。依托已建成的日处理10万吨污水处理厂，深度推进工业废水资源化利用，联合专业机构开展工艺优化，降低运行成本。持续完善园区中水回用体系，加快建设中水管网等基础设施，不断扩大再生水供应覆盖范围。构建园区企业“源头减量、循环利用、达标排放”的节水体系，出台配套扶持政策，支持企业内部一水多用、梯级利用，提高水循环利用率。指导隆基绿能、华景新材等重点用水企业完成生产工艺节水改造，深入开展国家水效“领跑者”创建与水效对标行动，推广应用高效冷却、循环用水、废水再生回用等先进节水技术，降低单位产品新鲜水消耗量。

责任单位：市工业和信息化局、伊金霍洛旗

完成时限：2027年6月

4.加强工业固体废弃物规范化处置。鼓励企业开展工业固废综合利用，针对光伏、储能生产过程中产生的废硅料、废电极、包装废料、正极材料废渣等工业固废，推动企业与固废综合利用企业开展合作，拓宽固废综合利用途径。规范园区一般工业固废和危险废物的贮存、转运、处置流程，推动固废从“处置”向“利用”转变，摸排周边地区水泥、建材等企业协同处置固废含氟污泥的能力与意愿，形成年协同处理5万吨污泥左右的处理能力，打通污泥资源化利用路径，实现工业固体废弃物综合利用率≥80%。

责任单位：市生态环境局、市工业和信息化局、伊金霍洛旗

完成时限：2027年6月
（五）完善升级园区基础设施

1.分类提升建筑能效水平。严格落实新建建筑绿色节能标准，园区新建公共建筑、配套产业建筑全部采用清洁能源供电、供热与制冷，从源头严控传统化石能源投入。分类推进既有建筑节能改造，针对园区办公、配套服务、厂房附属建筑等存量建筑，因地制宜推广屋顶分布式光伏、空气源热泵、地源热泵等清洁能源技术替代。通过新建严控、存量改造双向发力，持续优化园区建筑用能结构，系统性提升建筑领域清洁用能、节能降碳整体水平。

责任单位：伊金霍洛旗、市住房和城乡建设局
完成时限：2027年12月
2.全面推行交通运输清洁化。分场景推进园区交通领域能源清洁替代，系统优化全域运输用能结构。持续更新新能源公交、环卫等市政车辆，配套投放共享电动自行车，有序开展无人驾驶示范应用。引导企业替换传统燃油叉车，全面普及纯电动、氢燃料电池场内转运车辆。立足园区外向型产业货运需求，推广电动、氢能重卡作为干线主力运输工具，同步配套建设换电站、加氢站基础设施，构建配套完善的零碳货运网络，分步建成园区绿色智慧交通体系。

责任单位：伊金霍洛旗、市交通运输局、市工业和信息化局、市能源局

完成时限：2027年6月

3.完善绿色交通基础设施。谋划建设园区绿色交通基础设施，明确慢行网络、充电网络、智慧交通等系统的布局与建设时序。聚焦园区重点场站、物流集散枢纽等关键节点，集中推进充换电基础设施建设，落地专业化重卡换电项目，形成可服务50辆以上重卡的换电保障能力；同步配套建设一批120KW公共快充桩。依托园区绿电资源，搭建“光—储—充—放”一体化智慧交通能源网络，更新智能路灯、信号灯等园区市政设施，试点打造“车—路—云”协同的智慧无人运输示范线路，升级改造智能路侧感知、车路交互等配套设施，搭建集环境感知、决策调度、自动行驶于一体的车路云协同运行体系。

责任单位：伊金霍洛旗、市交通运输局、市工业和信息化局、市能源局

完成时限：2027年12月

4.开展市政基础设施绿色智能转型。推进智慧管网升级改造，加装流量、压力、泄漏监测传感设备，运用物联网感知技术搭建统一的管网运行监测平台，实现水、电、气、讯、暖等管网全生命周期智能化管理。加快推进园区5G网络深度覆盖和千兆光网建设，扩容升级园区骨干通信网络，搭建公共服务数字化平台，推动政务、物流、能源等服务场景数字化升级。
责任单位：伊金霍洛旗、市工业和信息化局
完成时限：2027年12月
（六）加强先进适用技术应用

1.遴选一批与产业高度耦合的先进适用技术。紧扣园区新能源产业基础，筛选适配本地生产场景的低碳技术。聚焦绿色能源供给、工业节能降碳、水资源循环、智慧碳管理、绿色交通、低碳建筑等领域，梳理贴合园区产业发展实际的先进实用技术。优先落地绿电直供、光热综合利用、动力电池检测回收处置、光伏废水近零排放、园区能碳一体化管控平台、光储充换综合场站等成熟技术，加快各类低碳技术规模化落地推广。

责任单位：伊金霍洛旗、市科学技术局、市能源局、市交通运输局

完成时限：2027年4月
2.健全绿色技术创新与成果转化机制。园区统筹引导，企业联动高校、科研院所开展技术攻关，推进低碳技术落地转化。建立常态化供需对接机制，组织园区企业与科研院所精准对接，匹配技术供给与产业改造需求。围绕企业生产实际痛点引导科研机构定向开展技术研发，形成产业需求驱动技术创新、技术成果赋能产业提质的良性循环。统筹上下游产业资源，推动低碳技术在产业链各关键环节融合落地，切实提升技术产业化应用实效。

责任单位：伊金霍洛旗、市科学技术局
完成时限：2027年12月
3.打造零碳科研服务平台。依托零碳创造中心为储能、光伏、新材料、生物合成等技术研发搭建科研平台，为入园企业提供科研实验、产品测试、人才保障等综合服务，形成从基础研发到中试孵化再到产业化应用的完整创新链条。吸引优质科研团队和创新型企业入驻，汇聚零碳领域创新资源，打造辐射作用突出的零碳技术创新策源地。

责任单位：伊金霍洛旗、市科学技术局、市财政局

完成时限：2027年4月
4.集成应用先进低碳技术。依托零碳园区场景优势，在公共区域建设“储能技术验证场”，为各类储能技术提供实证验证场景。引入第三方储能资产运营商，推广储能系统融资租赁、共享储能等市场化模式，降低企业应用门槛。布局氢能储运与储能模式创新示范。适时规划多形态氢基储能示范项目。重点支持“光伏/风电制氢+独立氢储能+燃料电池发电”示范系统建设，进一步向绿色氢氨醇产业延伸，打造全链条氢能应用场景。 

责任单位：伊金霍洛旗、市科学技术局、市发展和改革委员会、市能源局

完成时限：2027年6月
（七）提升园区能碳管理能力

1.提升园区能碳管理水平。利用物联网、云计算、大数据等先进技术，持续开发完善园区能碳管理平台各项功能模块，实现对园区用能负荷、企业碳排放、产品碳足迹、源网荷储一体化协同、电力热力调度溯源、固废利用等关键环节的数字化管控，实现能碳信息全量采集、动态监测和智能分析，为园区绿电消纳核算、碳排放精准计量提供数据支撑，同时为电力调度优化、园区节能管理提供决策依据。

责任单位：伊金霍洛旗、市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市生态环境局、鄂尔多斯供电公司

完成时限：2027年12月
2..建立园区绿证交易认证平台。依托现有能碳管理平台，搭建集绿电溯源认证、绿证交易、碳账户管理、碳排放权交易服务于一体的综合性平台，为园区企业完成绿电消费核证，精准核算企业生产环节碳排放量与产品碳足迹，为企业开展碳交易、对接绿色金融产品提供合规数据支撑。推动国际认证机构合作，建立绿证标识体系。依托碳账户落实碳减排相关支持政策，建立园区企业碳账户体系，推动与碳账户数据与金融、发改、生态环境等部门共享，引导企业主动开展节能降碳改造。对接全国碳市场、自治区碳交易平台，为园区控排企业和自愿减排企业提供碳交易相关服务，激活园区碳资产价值。

责任单位：伊金霍洛旗、市发展和改革委员会、市能源局、市生态环境局、市商务局

完成时限：2027年12月
（八）加强改革创新

1.打造零碳技术创新策源地。打造“零碳+”多元应用场景，搭建专业化低碳、零碳技术成果转化载体，联合北京大学鄂尔多斯能源研究院、鄂尔多斯新能源研究院等科研平台，聚焦新型储能、智慧氢能、工业热储能等重点领域，集中攻关产出可落地、可应用的技术成果。利用园区风光资源开展绿电制氢，配套建设园区加氢基础设施，重点在多能互补、重卡物流运输等场景开展氢能示范，构建绿氢一体化循环利用模式。
责任单位：伊金霍洛旗、市科学技术局、市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市能源局、市交通运输局
完成时限：2027年6月
2.培育虚拟电厂多元供电新业态。以虚拟电厂为抓手，通过数字化手段聚合园区内风电、光伏、储能及可调节负荷等分散资源，依托电力系统智能优化，平抑风光出力波动，实现源网荷储协同运行，有效提升绿电消纳能力与系统运行效率。通过聚合园区用户参与电力交易（包括中长期电力交易、绿电交易及现货交易）、辅助服务及需求响应等市场，在实现绿电最大化交易的同时获取多元收益，切实降低用能成本。

责任单位：伊金霍洛旗、市能源局、鄂尔多斯供电公司

完成时限：2027年12月

3.推行零碳建设运营新范式。构建“政府引领、国企参与、市场运作”的可持续发展机制，建设新能源电源点、园区电力设施、网架结构和电力调度系统，招引绿电偏好型和出口外向型企业，推动各方优势资源整合，共同参与园区零碳改造与项目开发，吸引社会资本参与园区零碳项目建设运营，探索形成可复制、可推广的零碳园区市场化开发运营范式。

责任单位：伊金霍洛旗、鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司、鄂尔多斯供电公司、市能源局、市发展和改革委员会
完成时限：2027年12月

4.创设零碳金融服务新模式。探索“零碳+金融”创新服务模式，吸引社会资本参与园区节能降碳项目投资建设。推动辖区内金融机构开发碳资产质押、碳减排挂钩等绿色信贷产品，用好用足各类货币政策工具，助力企业盘活存量碳资产，丰富企业节能降碳改造的融资路径。

责任单位：市发展和改革委员会、市财政局、人民银行鄂尔多斯市分行、伊金霍洛旗

完成时限：2028年6月
5.打造绿色标准新体系和零碳认证新名片。依托已发布的21项自治区标准及即将发布的国家零碳标准，引导园区企业主动对接国内国际权威认证机构，参与国际、国家、行业绿色零碳标准编制，完善零碳标准体系，将零碳建设实践经验转化为可推广复制的标准规范。依托绿色认证打造零碳产品品牌，打通绿色产品贸易通道，提升市场认可度，帮助企业拓展国内外绿色产品市场，推动产品溢价增值，放大零碳生产的经济效益。

责任单位：市市场监督管理局、市商务局、伊金霍洛旗

完成时限：2027年12月
四、保障措施

（一）加强组织领导。建立鄂尔多斯蒙苏经济开发区国家级零碳园区建设工作机制，统筹协调解决项目推进过程中存在的问题，定期调度工作进展，督促各项任务落地落实，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。

（二）强化责任落实。各有关旗区和部门要对照本方案明确的任务分工，细化工作推进方案，倒排工期、挂图作战，将任务落实到专人，确保每项工作有人抓、有人管、能落实，高质量完成各项目标任务。

（三）完善政策支撑。统筹整合现有新能源、绿色转型、产业扶持等相关政策，针对新能源项目审批、用地指标调配、林草地审批、节能改造等关键环节，制定专项支持措施，为项目建设和企业发展提供全方位政策保障，及时协调解决项目推进过程中存在的政策堵点问题。

（四）加大资金扶持。统筹整合各级各类专项资金，积极争取中央超长期特别国债、专项债券，统筹市、旗两级财政资金，充分引入社会资本、政策性金融工具等多元渠道满足资金需求。

（五）强化宣传引导。及时总结零碳园区建设的进展成效与创新经验，借助各类主流媒体和行业平台开展宣传推广，扩大园区零碳品牌影响力，吸引更多优质绿色产业项目和社会资本落地园区，营造全社会共同支持零碳园区绿色转型发展的良好氛围。
抄送：市委，市人大常委会，市政协，各驻军部队，纪委，监察委，法院，检察院，市委各部门，各人民团体，各新闻单位。
鄂尔多斯市人民政府办公室                印发
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