鄂尔多斯市“无废城市”建设指标体系

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 现状值2020年 | 目标值2025年 | 单位 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固体废物 源头减量 | 工业源 头减量 | 一般工业固体废物产生强度★ | 6.00 | <6.00 | 吨/万元 | 市工信局 市生态环境局 市统计局 |
|  |  |  | 工业危险废物产生强度★ | 25.39 | 20 | 千克/万元 | 市生态环境局 市统计局 |
|  |  |  | 重点行业通过清洁生产审核评估工业企业占比★ | - | 80 | % | 市生态环境局 市发展和改革委员会 市工信局 |
|  |  |  | 开展绿色工厂建设的企业数量 | 15 | 35 | 个 | 市无废办 市工信局 |
|  |  |  | 开展绿色园区建设的工业园区占比 | 12.5 | 75 | % | 市工信局 |
|  |  |  | “无废园区”建成数量● | - | 3 | 个 | 市生态环境局 市工信局 市发展和改革委员会 |
|  |  |  | 新增煤矸石综合利用率● | 45.62 | 55 | % | 市能源局 市统计局 市生态环境局 |
|  |  |  | 绿色矿山建成率★ | 35 | >35 | % | 市自然资源局 |
|  |  |  | 增加实施煤矸石井下填充矿井数量● | 3 | 10 | 个 | 市能源局 |
|  |  |  | 实施“泥浆不落地”天然气井数量比例● | 100 | 100 | % | 市生态环境局 |
|  |  | 农业源 头减量 | 农药减量控害● | - | 使用量负增长 |  | 市农牧局 |
|  |  | 建筑业源 头减量 | 绿色建筑占新建建筑的比例★ | 72 | 100 | % | 市住房和城乡建设局 |
|  |  |  | 装配式建筑占新建建筑的比例 | 2 | 30 | % | 市住房和城乡建设局 |
|  |  | 生活领域 源头减量 | 生活垃圾清运量★ | 48.3 | 56 | 万吨 | 市住房和城乡建设局 |
|  |  |  | 城市居民小区生活垃圾分类覆盖率 | 8.69 | 100 | % | 市住房和城乡建设局 |
|  |  |  | 农村地区生活垃圾分类覆盖率 | 18.4 | 20 | % | 市住房和城乡建设局 市乡村振兴局 |
|  |  |  | 采购使用符合标准的包装材料比例 | 90 | 98 | % | 市邮政管理局 |
|  | 固体废物资源化利用 | 工业固体废物资源化 利用 | 一般工业固体废物综合利用率★ | 37.45 | 57 | % | 市工信局 市生态环境局 |
|  |  |  | 固废综合利用重点项目数量（煤矸石年利用量100万吨及以上、粉煤灰年利用量50万吨及以上，气化渣利用量20万吨及以上）● | 3 | 20 | 个 | 市能源局 市工信局 市生态环境局 |
|  |  |  | 工业危险废物综合利用率★ | - | 逐年提高 | % | 市生态环境局 |
|  |  | 农业废弃物资源化利用 | 秸秆综合利用率★ | 86 | ≥90 | % | 市农牧局 市生态环境局 |
|  |  |  | 畜禽粪污综合利用率★ | 90 | 95 | % | 市农牧局 |
|  |  |  | 农膜回收率★ | 80 | 85 | % | 市农牧局 |
|  |  |  | 农药包装废弃物回收率 | 81 | ≥90 | % | 市农牧局 市生态环境局 |
|  |  | 建筑垃圾资源化利用 | 建筑垃圾资源化利用率★ | 0 | 55 | % | 市住房和城乡建设局 |
|  |  | 生活领域固体废物资源化利用 | 生活垃圾回收利用率★ | 9.73 | 35 | % | 市住房和城乡建设局 |
|  |  |  | 再生资源回收量增长率 | 3.5 | 2 | % | 市商务局 |
|  |  |  | 医疗卫生机构可回收物回收率★ | - | 50 | % | 市卫健委 |
|  |  |  | 新能源车、报废机动车等产品类废物回收覆盖率● | - | 100 | % | 市商务局 市发展和改革委员会 市生态环境局 市工信局 |
|  | 固体废物 最终处置 | 危险废物 安全处置 | 工业危险废物填埋处置量下降幅度★ | - | 10 | % | 市生态环境局 |
|  |  |  | 医疗废物收集处置体系覆盖率★ | 100 | 100 | % | 市卫健委 |
|  |  |  | 社会源危险废物收集处置体系覆盖率 | - | 80 | % | 市生态环境局 |
|  |  | 一般工业固体废物贮存处置 | 一般工业固体废物贮存处置量下降幅度★ | - | 12 | % | 市生态环境局 |
|  |  |  | 完成大宗工业固体废物堆存场所（含尾矿库）综合整治的堆场数量占比 | - | 100 | % | 市生态环境局 |
|  |  | 农业废弃 物处置 | 病死畜禽集中无害化处理率 | 33 | 100 | % | 市农牧局 |
|  |  | 生活领域固体废物处置 | 生活垃圾焚烧处理能力占比★ | 0 | 65 | % | 市住房和城乡建设局 |
|  |  |  | 城镇污水污泥无害化处置率★ | 100 | 100 | % | 市住房和城乡建设局 |
|  | 保障能力 | 制度体 系建设 | “无废城市”建设地方性法规、政策性文件及有关规划制定★ | - | 5 | 个 | 各成员单位 |
|  |  |  | “无废城市”建设协调机制★ | - | 成立工作领导小组，建立工作专班，制定工作机制 | - | 市无废办 各成员单位 |
|  |  |  | “无废城市”建设成效纳入政绩考核情况 | - | 纳入考核体系 | - | 市无废办 市委组织部 |
|  |  |  | 开展“无废城市细胞”建设的单位数量（工厂、学校、餐饮单位、酒店、商场、社区、景区、医院） | - | 300 | 个 | 市无废办 各成员单位 |
|  |  | 市场体 系建设 | “无废城市”建设项目投资总额★ | - | 300 | 亿元 | 市发展和改革委员会 各旗区人民政府 |
|  |  |  | 纳入企业环境信用评价范围的重点产废企业数量占比 | 100 | 100 | % | 市生态环境局 |
|  |  |  | 固体废物回收利用处置关键技术工艺、设备研发及成果转化 | - | 5 | 个 | 市科技局 各成员单位 |
|  |  | 监管体 系建设 | 固体废物管理信息化监管情况★ | 国家固体废物管理信息系统 | 建设鄂尔多斯市固体废物智慧化管理平台 | - | 市生态环境局 |
|  |  |  | 危险废物规范化管理抽查合格率 | 84.7 | 90 | % | 市生态环境局 |
|  |  |  | 固体废物环境污染刑事案件立案率★ | 100 | 100 | % | 市公安局 市生态环境局 |
|  |  |  | 涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率 | 100 | 100 | % | 市生态环境局 |
|  |  |  | 固体废物环境污染案件开展生态环境损害赔偿工作的覆盖率 | - | 100 | % | 市生态环境局 |
|  | 群众获 得感 | 群众获得感 | “无废城市”建设宣传教育培训普及率 | - | 85 | % | 第三方测评机构 |
|  |  |  | 政府、企事业单位、非政府环境组织、公众对“无废城市”建设的参与程度 | - | 政府、企事业单位、非政府环境、公众积极参与“无废城市”建设 | - | 市委宣传部 市融媒体中心 各成员单位 |
|  |  |  | 公众对“无废城市”建设成效的满意程度★ | - | 80 | % | 第三方测评机构 |

注：★表示国家体系必选指标，●表示我市自创指标

- 附件

- 鄂尔多斯市“无废城市”建设任务清单

| 序号 | 任务清单 | 内容简介 | 牵头单位 | 参与单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业固体废物（37项任务） |  |  |  |  |  |
| 1 | 制定《鄂尔多斯市“无废城市”建设目标 责任考核办法》 | 对重点目标、重点任务、重点工程项目等进行考核，建立完善的评价考核机制。 | 市无废办 | 市委组织部 各成员单位 | 2023年 |
| 2 | 编制《“无废城市”建设方案考核评估方案》 | 对建设目标指标、任务清单和工程项目清单等的完成情况，以及对固体废物管理突出问题形成的经验模式和亮点案例等进行评估。 | 市无废办 | 各成员单位 | 2024年 |
| 3 | 落实《鄂尔多斯市生 态环境准入清单》 | 强化“三线一单”生态环境分区管控的约束作用，将工业固体废物产生强度作为衡量资源利用效率的重要维度。 | 市生态 环境局 | 各成员单位 | 持续推进 |
| 4 | 出台《鄂尔多斯市关于推进一般工业固体废物资源综合利用办法》 | 明确固体废物综合利用方向，引导综合利用产业发展。 | 市工信局 | 市发展和改革委员会 市生态环境局 市财政局 市税务局 | 2023年 |
| 5 | 编制《鄂尔多斯市大 宗固废综合利用 总体规划》 | 统筹布局综合利用企业，规划大宗固废的综合利用方案。 | 市发展和改革委员会 | 市工信局 市能源局 市生态环境局 市自然资源局 | 2023年 |
| 6 | 制定《天然气开采废物污染控制技术规范》 | 通过技术规范的制定，对油气开采废物利用处置过程污染控制作出统一的规范性要求。 | 市生态 环境局 | 市市场监督管理局 | 2025年 |
| 7 | 出台《鄂尔多斯市天 然气开发生态环境 保护条例》 | 通过立法方式，严格落实“泥浆不落地”，明确地方政府、开采单位与监管部门法律责任，推动天然气钻采废弃物规范处置。 | 市生态 环境局 | 市司法局 | 2023年 |
| 8 | 制定《鄂尔多斯市“十四五”工业固体废物 专项排查工作方案》 | 制定工作方案，以煤矸石为重点，组织开展全市工业固体废物堆场全面排查，摸清问题底数和管理短板，为推动工业固体废物规范化、精细化管理奠定基础。 | 市生态 环境局 | 市工信局 市能源局 市自然资源局 市林草局 | 2023年 |
| 9 | 制定《鄂尔多斯市煤矸石用于采坑回填和生 态修复管理办法》 | 明确煤矸石回填项目立项、方案编制以及环评等主管部门与审批流程，厘清审批、监管部门职责，确保矸石回填和生态修复工作稳步实施。 | 市自然 资源局 市生态 环境局 | 市林草局 各旗区人民政府 | 2023年 |
| 10 | 制定煤矸石、粉煤灰用于生态修复、小流域 治理环境管理技术 规范地方标准 | 制定煤矸石、粉煤灰用于自然沟壑回填等生态修复领域利用的技术规范，发布地方标准，明确项目实施过程中应采取的污染防治和生态保护措施，严守固体废物用于生态修复治理过程的环境底线。 | 市生态 环境局 | 市市场监督管理局 市自然资源局 市水利局 市林草局 | 2025年 |
| 11 | 制定鄂尔多斯 “无废 细胞”建设指标体系 | 研究制定“无废社区”“无废校园”“无废工厂”等建设指标体系，开展无废细胞建设工作。 | 市无废办 | 各成员单位 | 2023年 |
| 12 | 开展黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价 | 配合开展我市黄河流域范围历史遗留矿山污染状况调查评价工作。2023年6月底前完成调查评价，形成调查评价成果。 | 市生态 环境局 | 市自然资源局 | 2023年 |
| 13 | 编制黄河流域固体废物倾倒排查整治行动 工作实施方案 | 深入推进落实黄河流域“清废行动”，组织开展对黄河干流及部分支流河道一定范围内固体废物非法转移和倾倒等环境违法行为排查和整治，建立问题台账，及时消除环境安全隐患。 | 市生态 环境局 | 市自然资源局 市水利局 市农牧局 市能源局 市林草局 | 2023年 |
| 14 | 优化能源供消结构 | 推动非化石能源发展，到2025年底，争取新增可再生能源装机约5000万千瓦，可再生能源装机占电力总装机比重超过50%，其中新增风电装机约1000万千瓦，光伏发电装机约4000万千瓦。 | 市能源局 | 市发展和改革委员会 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 15 |  | 严控煤炭消耗总量，到2025年底，全市能源消费总量控制在7870万吨标准煤，煤炭占一次能源消费比重降低至72.7%，非化石能源消费占比提高至22.6%，削减非电力用煤，电力用煤占煤炭消费总量比重提高至35%。 | 市能源局 市工信局 | 市发展和改革委员会 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 16 |  | 削减散煤与农业用煤消费，推进清洁供暖。到2025年底，城镇清洁取暖率达到98%。 | 市能源局 | 市发展和改革委员会 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 17 | 严格审查规划环评 和项目环评 | 严格审查现有8个园区的规划环评，严格控制传统行业发展规模，对新建项目建立能评、碳评联动审批机制，审查项目环评中工业固体废物综合利用方案。 | 市生态 环境局 | 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 18 | 依法淘汰落后产能 | 按照内蒙古自治区“十四五”能耗双控目标要求，加快淘汰和化解水泥、电石、铁合金、焦化等落后过剩产能，有序释放先进煤炭产能，进一步优化煤炭产能结构。 | 市工信局 | 市发展和改革委员会 市能源局 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 19 | 完善绿色制造体系建设 | 创建绿色工厂和绿色园区，力争2025年前新增1—2个绿色园区、20家绿色工厂。 | 市工信局 | 市发展和改革委员会 | 2025年 |
| 20 | 完善循环发展链条 | 做优做强煤化工及焦化行业下游精深加工产业，突出产业衔接，健全循环发展链条。 | 市工信局 | 市发展和改革委员会 各旗区人民政府 | 长期坚持 |
| 21 | 落实税收优惠政策 | 对工业固体废物综合利用行为落实增值税即征即退政策、所得税“三免三减半”政策，推动将煤矸石、粉煤灰等综合利用工产品纳入《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》。 | 市税务局 | 市工信局 | 2025年 |
| 22 | 加大资金扶持力度 | 加大综合利用项目中央预算资金、自治区绿色化发展资金及市发展专项资金支持力度，落实自治区工业固体废物综合利用补贴政策。 | 市发展和改革委员会 | 市工信局 市财政局 | 长期坚持 |
| 23 | 充分提取使用矿山地 质环境治理恢复基金 | 鼓励煤矿企业提取矿山地质环境治理恢复基金建设煤矸石综合利用项目。到2025年，煤矿企业提取使用矿山地质环境治理恢复基金用于煤矸石综合利用资金5亿元以上。 | 市自然 资源局 | 市财政局 市生态环境局 市能源局 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 24 | 探索设立固体废物 生态治理基金 | 按照工业企业固废产生量及处置利用方式计提一定资金，专项用于固废综合利用、污染治理和生态修复，提升工业固废资源循环再利用水平。 | 市生态 环境局 | 市财政局 市工信局 | 2025年 |
| 25 | 建立固体废弃物跨区 域转移合作与利用 处置补偿机制 | 综合采取财政补贴等政策，鼓励煤矸石、粉煤灰等固体废物“走出去”，协同经济发达地区进行资源化利用。 | 市发展和改革委员会 | 市财政局 市工信局 市生态环境局 市住房和城乡建设局 | 长期坚持 |
| 26 | 开展煤矸石减污 降碳研究 | 探究煤矸石源头减量、综合利用与贮存处置等环节的减污降碳潜力，从处理过程、处理技术以及环境影响等方面开展研究。2025年，发表相关研究成果3个以上。 | 市生态 环境局 | 市科技局 | 2025年 |
| 27 | 推广工业固体废物规 模化消纳和高值 化综合利用 | 推动粉煤灰提取氧化铝并延伸产业链，发展粉煤灰和炉渣在蒸压砖、水泥等领域应用，探索脱硫石膏生产制备石膏制品，推广气化渣分级分质应用示范等。到2025年，培育工业固体废物规模化、高值化利用项目20个。 | 市工信局 | 市生态环境局 市住房和城乡建设局 市科技局 | 2025年 |
| 28 | 建立固体废物堆场清单 | 结合遥感排查与网格化排查，建立全市工业固体废物堆场清单。 | 市生态 环境局 | 市自然资源局 市能源局 市工信局 | 2024年 |
| 29 | 摸清全市工业固体 废物属性特征 | 依托“互联网+”模式，梳理全市工业固体废物产生企业清单，建立煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、气化渣等大宗固废属性数据库，分析各类固废污染特性、有价值组分等特征，奠定工业固体废物精细化管理基础，助力实现工业固废资源化高效利用。 | 市生态 环境局 | 市工信局 市发展和改革委员会 | 2024年 |
| 30 | 建立固体废物处置 阶梯收费机制 | 全面建立覆盖成本并合理盈利的固体废物处理阶梯收费机制，倒逼产废单位提高固废综合利用水平。 | 各旗区人 民政府 | 市发展和改革委员会 | 2025年 |
| 31 | 落实固体废物排污 许可管理制度 | 推动排污许可核发工作，落实工业固体废物台账制度，实现固体废物全过程可追溯；严格落实转移备案制度，落实固体废物分区贮存，严格执行贮存处置设施污染控制标准。 | 市生态 环境局 |  | 长期坚持 |
| 32 | 建立“鄂尔多斯市固体废物智慧化管理平台” | 推动固体废物产生、贮存、收集、运输、利用、处置全过程监管和信息化追溯，形成全市重点区域、重点行业管理数据库。 | 市生态 环境局 | 市工信局 | 2025年 |
| 33 | 推广先进开采和 洗选工艺 | 推广应用综合机械化采煤、无煤柱式采煤、保水开采、连充连采等先进采煤技术，采用井下紧凑型分选排矸、煤矸光电感应智能分选等技术，推动现有技术升级改造。 | 市能源局 | 市自然资源局 | 长期坚持 |
| 34 | 推广应用采选充 一体化方案 | 将采煤、煤矸分选和废物充填三部分结合，构建井下“采、分、充、采”的循环闭合开采体系。到2025年，推广应用采选充一体化方案煤矿20个。 | 市能源局 | 市自然资源局 市生态环境局 | 2025年 |
| 35 | 推动煤矸石分级 分质利用 | 煤矸石进行“四分法”分级分质利用，提取高岭土、白砂石和低阶煤等有价组分后用于采坑回填、井下充填或生态修复。推动准格尔旗千万吨级煤矸石梯级资源化利用、充填回填一体化生态治理示范项目建设。到2025年，推广煤矸石分级分质利用煤矿10个。 | 市能源局 市生态 环境局 | 市工信局 市自然资源局 准格尔旗人民政府 | 2025年 |
| 36 | 打造矿山环境治理 “光伏+”模式 | 重点推动煤矸石充填回填与矿山环境治理相融合，发展煤矸石充填回填后场地布局集中式光伏发电项目，在符合条件煤矿推广实施“风光氢储+生态修复+现代农牧业”治理模式。 | 市能源局 市生态 环境局 | 市自然资源局 市工信局 市林草局 市农牧局 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 37 | 推动“无废园区” “无废工厂”建设 | 鼓励全市工业固体废物处置利用基础条件较好的工业园区和企业。到2025年，开展3个以上“无废园区”、30家“无废工厂”创建工作。 | 市无废办 | 市工信局 市发展和改革委员会 市生态环境局 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 农业领域固体废物（11项任务） |  |  |  |  |  |
| 1 | 编制《秸秆资源化 利用实施方案》 | 根据旗、区秸秆种类和资源量、产业布局等，统筹编制秸秆资源化利用实施方案，因地制宜，优化资源化利用模式，提高秸秆离田利用率。 | 市农牧局 | 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 2 | 编制《畜禽粪污资源化利用推进实施方案》 | 细化年度养殖场、养殖户等粪污收集、贮存、转运、利用基础设施，以及集中资源化利用处置中心建设方案，明确项目及配套资金，推进项目进度。 | 市农牧局 | 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 3 | 编制《农药包装废弃物回收利用实施方案》 | 持续推进回收体系建设，合理布局规划回收网点，加强农药包装废弃物处理，明确补贴范围与标准。 | 市农牧局 | 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 4 | 编制《鄂尔多斯农牧业面源污染综合防治 实施意见》 | 对农药使用负增长和化肥减量增效行动提出具体要求。 | 市农牧局 | 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 5 | 开展秸秆资源化利用 技术研发推广 | 深化秸秆利用技术支撑，探索与推广秸秆饲料化、燃料化、原料化利用技术。到2025年，推动建设秸秆资源转化项目10个。 | 市农牧局 | 市科技局 市生态环境局 | 持续推进 |
| 6 | 推进畜禽粪污源头减量和多元化利用 | 大力发展标准化规模养殖，推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。推动将粪污处理设施用地纳入土地利用总体规划，全面建立畜牧业与种植业、林业对接的消纳模式。 | 市农牧局 | 市乡村振兴局 各旗区人民政府 | 持续推进 |
| 7 | 积极探索地膜替代技术，开展残膜回收利用新技术、新装备、新工艺的研发和示范推广 | 探索地膜替代技术，扩大无膜浅埋滴灌、育苗移栽等技术示范推广；着力解决残膜回收利用焦点、难点问题。到2025年，开展残膜回收利用新技术、新装备、新工艺的研发和示范推广项目5个以上。 | 市农牧局 | 市科技局 | 持续推进 |
| 8 | 鼓励建立废旧 农资回收网络 | 鼓励建立以农资连锁店为主要依托的废旧农资回收网络，引导回收主体对化肥与农药包装、废旧农膜等进行分类收集处置，建立回收信息台账。充分发挥市场机制，规范专业化组织运行，按照危废处理标准建立农药包装废弃物回收体系。到2025年，废旧农资回收网络覆盖率达到100%。 | 市农牧局 | 各旗区人民政府 | 持续推进 |
| 9 | 建立规模养殖场污染防治“一场一档”台账 | 及时更新大型规模养殖场、规模养殖场及养殖户生产信息，及时将新增养殖场信息录入，重点完善直联直报云平台基本信息及备案管理模块中养殖场户基础信息。到2025年，规模养殖场污染防治“一场一档”台账建成率达到100%。 | 市农牧局 | 市生态环境局 | 持续推进 |
| 10 | 加强薄膜销售环节监管 | 加强地膜生产销售执法监管，禁止非标地膜流通使用。 | 市市场监 督管理局 | 各旗区人民政府 | 持续推进 |
| 11 | 推广使用国标地膜 | 全面推广使用0.01mm以上的国标地膜。 | 市农牧局 | 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 生活领域固体废物（18项任务） |  |  |  |  |  |
| 1 | 推动《鄂尔多斯市城市生活垃圾分类管理 条例》立法 | 将《鄂尔多斯市城市生活垃圾分类管理条例》列入人大立法工作计划，并推动尽快出台。 | 市住房和城乡建设局 | 市司法局 市发展和改革委员会 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 2 | 出台《鄂尔多斯市建 筑垃圾管理办法》 | 从建筑垃圾源头产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程出发，编制出台建筑垃圾管理办法 | 市住房和城乡建设局 | 市司法局 市执法局 | 2025年 |
| 3 | 健全生活垃圾 分类收运体系 | 持续推进生活垃圾分类，建立完善的分类收运系统，建立生活垃圾分类投放网格化管理制度，推行生活垃圾“车载桶装、换桶直运”等运输方式。到2025年实现生活垃圾分类收运能力达到1500吨/日以上。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展和改革委员会 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 4 | 推进生活垃圾 处理设施建设 | 完善各旗区现有生活垃圾无害化填埋场设施，推动中心城区垃圾焚烧发电项目落地。针对不具备建设规模化垃圾焚烧处理设备的地区，探索开展分散式、小型化焚烧处理设施试点示范。到2025年，城镇生活垃圾无害化处置率达到100%。 | 市住房和城乡建设局 | 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 5 | 强化生活垃圾处理 设施环境监管 | 加强对既有填埋场运行监管力度，规范开展填埋设施封场治理。 | 市住房和城乡建设局 | 市生态环境局 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 6 | 推进农村生活垃圾 分类处理体系建设 | 推进农村牧区生活垃圾分类利用。到2025年，实现农村牧区生活垃圾处理率达到85%，收运处置体系覆盖达到92%以上。 | 市住房和城乡建设局 | 市乡村振兴局 市农牧局 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 7 | 提高厨余垃圾收运能力 | 在餐饮企业、点、事业单位、学校食堂等地宣传光盘行动；推动厨余垃圾收集容器投放与增设，强化厨余垃圾收集转运建设。到2025年，城市建成区厨余垃圾收运体系覆盖率达到100%。 | 市住房和城乡建设局 | 市市场监督管理局 | 2025年 |
| 8 | 开展厨余垃圾专项整治 | 持续严厉打击非法生产销售餐厨废弃油脂行为，禁止畜禽养殖场、养殖小区利用未经无害化处理的厨余垃圾饲喂畜禽，严格落实厨余垃圾台账制度。 | 市市场监 督管理局 | 市住房和城乡建设局 市执法局 市农牧局 | 长期坚持 |
| 9 | 大力推行绿色建 筑、装配式建筑 | 大力发展装配式建筑，推广钢结构装配式建筑，全面提高绿色建筑规模化、高质量发展水平。到2025年，装配式建筑占新建建筑比例达到30%，绿色建材在绿色建筑中使用率达到35%。 | 市住房和城乡建设局 | 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 10 | 建立健全建筑垃圾分 类处理、利用体系 | 以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类，推动建筑垃圾制备再生材料和资源化利用产品，鼓励将再生建材列入政府优先采购清单，在各类政府投资工程中优先采购建筑垃圾综合利用产品。到2025年，建筑垃圾资源化利用率达到55%。 | 市住房和城乡建设局 | 市财政局 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 11 | 推动建筑垃圾 全过程监管 | 加大建筑垃圾违法行为整治力度，强化消纳场规范性建设与管理。 | 市住房和城乡建设局 | 市执法局 市生态环境局 | 2025年 |
| 12 | 开展包装废弃 物专项执法 | 持续开展邮政业生态环保“9917”工程，以重金属和特定物质超标包装为重点开展专项治理活动。 | 市邮政 管理局 | 市商务局 市发展和改革委员会 | 持续开展 |
| 13 | 完善废弃一次性塑料 制品管理链条 | 以商场、超市、药店、书店和展会等为单位，禁止限制一次性塑料使用，推广可降解塑料制品应用。布局塑料回收投放设施，推动塑料资源化利用。 | 市发展和改革委员会 市市场监督管理局 | 市商务局 市住房和城乡建设局 市工信局 市邮政管理局 各旗区人民政府 | 长期坚持 |
| 14 | 完善再生资源 回收分拣体系 | 促进生活垃圾分类收运体系和再生资源回收体系“两网融合”，建立以城带乡的再生资源回收体系。提升再生资源分拣能力，细化再生资源分类，提高再生资源利用率。 | 市商务局 | 市发展和改革委员会 各旗区人民政府 | 长期坚持 |
| 15 | 开展污泥资源化利用 | 推进城镇生活污水处理厂规范化处理后的污泥用于蚯蚓养殖和农业利用；利用电厂掺烧污泥进行协同处理。到2025年，新增污泥资源化利用项目3个。 | 市住房和城乡建设局 | 市生态环境局 | 2025年 |
| 16 | 推动污泥处理设施建设 | 推进污水处理厂和污泥处置设施同步规划、同步建设；实现污泥处理经费与污水处理经费同步征收；压减污泥填埋规模。到2025年，污泥无害化处置率达到100%。 | 市住房和城乡建设局 | 各旗区人民政府 | 长期坚持 |
| 17 | 强化污泥日常监管 | 各工业污水处理厂、城镇生活污水处理厂建立完善台账管理，执行转移联单制度，到2025年，污泥管理规范率达到90%以上。 | 市住房和城乡建设局 | 市生态环境局 | 长期坚持 |
| 18 | 开展垃圾填埋场和污水处理厂甲烷回收利用 技术以及污染物协 同处理技术研发 | 对非二氧化碳温室气体从源头、过程和末端进行处置。探索建立非二氧化碳气体核算、报告、核查体系，确保降低碳汇和负排放技术负担的同时，对非二氧化碳温室气体进行再生利用。 | 市住房和城乡建设局 | 市科技局 市生态环境局 | 2025年 |
| 危险废物领域（17项任务） |  |  |  |  |  |
| 1 | 推动不明属性固体 废物鉴别工作 | 以新型煤化工行业产生的固体废物为重点，组织有关企业按照国家有关规定和程序开展鉴别工作，明确固体废物管理属性。到2025年，不明属性固体废物鉴别工作完成率达到100%。 | 市生态 环境局 |  | 2025年 |
| 2 | 推动危险废物利用 处置能力优化升级 | 全面调查评估全市危险废物利用处置能力，对危险废物利用处置需求等情况进行评估。根据评估情况，统筹危险废物利用处置设施，鼓励相关园区引进或集中含盐废水综合利用补链项目。 | 市生态 环境局 | 市工信局 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 3 | 严格危险废物 经营项目准入 | 不予审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生强度大的项目。 | 市生态 环境局 | 市发展和改革委员会 市工信局 | 长期坚持 |
| 4 | 强化建设项目危险 废物环评管理 | 在环评文件中细化危险废物管理要求，针对重点行业建设项目，加大环评的技术校核抽查比例，依法依规对已批复的建设项目环评文件开展复核。 | 市生态 环境局 |  | 持续推进 |
| 5 | 引导产废企业危险 废物源头减量 | 围绕重点行业实施强制性清洁生产审核，重点支持煤焦化、液化、气化等涉煤化工行业企业研发、优化、推广减少工业危险废物产生量和危害性的生产工艺和设备。到2025年，工业危险废物产生强度下降至20千克/万元。 | 市生态 环境局 | 市工信局 | 持续推进 |
| 6 | 建立健全有害 垃圾收运体系 | 以社区为中心推进有害垃圾分类收集、贮存设施建设，建立符合环保要求、与分类需求相匹配的有害垃圾收集转运体系，探索居民收集有害垃圾获得“多多评”物质积分方式。到2025年，有害垃圾收运体系覆盖率达到90%。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展和改革委员会 市生态环境局 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 7 | 开展小微企业危险 废物收集试点 | 在主要区域内统筹布局建设服务于小微源产生单位的多种类危险废物综合性集中收集试点，探索建立安全高效的危险废物区域协同收运模式。到2025年，开展小微企业危险废物收集试点单位3个。 | 市生态 环境局 | 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 8 | 建立社会源危险 废物回收体系 | 到2025年，创建废铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点企业3个。 | 市生态 环境局 | 市交通局 市市场监督管理局 | 2025年 |
| 9 | 建立社会源危险废物 线上交易平台 | 推动建立实验室、机动车维修保养单位等小微企业危险废物线上交易平台，危险废物产废单位、收集单位及时发布价格及供需信息，促进社会源危险废物就近及时规范收集和处置利用，实现小微企业废物处置信息透明化、交易高效化的目标。 | 市生态 环境局 | 市交通运输局 市市场监督管理局 | 2023年 |
| 10 | 开展“点对点” 定向利用处置 | 开展煤焦油、焦油残渣、杂盐等危险废物“点对点”定向利用处置。到2025年，开展危险废物“点对点”定向利用处置项目3个。 | 市生态 环境局 |  | 2025年 |
| 11 | 开展医疗废物专项整治 | 加强医疗废物源头分类管理，规范可回收物回收利用。到2025年，医疗废物无害化处置率达到100%。 | 市卫健委 | 市生态环境局 市公安局 | 2025年 |
| 12 | 完善乡村医疗废物 收运处置体系 | 完善乡村卫生站医疗废物收集转移处置，鼓励地处偏远、居住分散的地区发展小型移动式医疗废物处置设施。到2025年，设立小型移动式医疗废物处置设施10个。 | 市卫健委 | 市生态环境局 各旗区人民政府 | 2025年 |
| 13 | 建立平战结合的医疗 废物应急处置体系 | 统筹应急处置资源，建立重大传染病疫情期间医疗废物应急处置机制，提高医疗废物应急处置能力。到2025年，医疗废弃物应急处置体系全面建成。 | 各旗区人 民政府 | 市卫健委 市生态环境局 市应急管理局 | 2025年 |
| 14 | 建立健全危险 废物管理制度 | 明确部门职责边界，完善危险废物统计范围、口径、分类和方法。 | 市生态 环境局 | 市统计局 | 2025年 |
| 15 | 完善企业环境 信用评价制度 | 将危险废物转移联单制度执行及规范化管理情况等纳入“鄂尔多斯市企业环境信用评价体系”。 | 市生态 环境局 | 市发展和改革委员会 | 长期坚持 |
| 16 | 建立危险废物环境污染强制责任保险制度 | 依法推动危险废物经营单位，投保环境污染责任保险。到2025年底，危险废物经营单位环境污染责任保险覆盖率100%。 | 市生态 环境局 | 鄂尔多斯银保监分局 | 2025年 |
| 17 | 探索区域联防联控机制 | 强化部门沟通协作与信息共享，建立部门联动、区域协作、重大案件会商督办制度。积极参与华北地区危险废物联防联控合作。 | 市生态 环境局 | 市交通局 市公安局 市应急管理局 各旗区人民政府 | 长期坚持 |